# 반도체 공정 데이터
분석 시각화 서비스 기획서

SECOM 데이터의 분석 추천과 대화형 탐색을 연결하는 중간 프로젝트

1인 수행  |  착수일부터 7일  |  하루 약 4시간 가정  |  버전 1.4

작성일 2026년 10월 13일   작성자 __________________

# 01 문제와 서비스 목적

수백 개의 센서값이 있는 반도체 데이터는 분석 시작점과 결과 해석을 정하기 어렵다. 본 프로젝트는 제공된 SECOM 데이터의 품질을 확인하고 필요한 분석을 추천한 뒤, 불량 위험 순위와 센서 분포를 대화형 차트로 탐색하고 보고서로 저장하는 웹서비스를 개발한다. 사용자가 그래프와 관찰 수치를 함께 보며 다음 조사 대상을 정하도록 돕는다.

사용 흐름  데이터 확인 → 분석 추천 → 실행 → 차트 탐색 → 보고서 저장

일주일의 결과물은 실제 작동하는 분석 대시보드다. 데이터 적합성 검토만으로 일정을 끝내지 않는다. 추천은 조건 규칙, 위험 점수는 머신러닝으로 구현하고 최종 프로젝트에서 분석 함수를 자연어 에이전트에 연결한다. 첫 주의 AI 결과 해설은 핵심 기능 완성 후 추가할 수 있다.

# 02 구현 효과와 학습 목표

| 목표 | 사용자에게 제공할 결과 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 분석 시작 지원 | 관찰값에 근거한 분석 방법과 순서 | 추천 조건과 출력 이유 대조 |
| 대화형 탐색 | 센서와 샘플을 바꿔 보는 분포와 비교 | 선택 변경에 따른 차트 갱신 |
| 검토 우선순위 | 위험 상위 대상과 검토 비율별 성과 | Recall과 Precision 및 선정 수 |
| 결과 기록 | 화면과 일치하는 분석 보고서 | 추천과 실제 실행 수치 대조 |
| 교육 기술 통합 | Python 분석과 웹 및 재현 환경 | 앱 코드와 Git 이력 및 README |

# 03 가설과 결과물 검증

데이터 조건을 바꾸면 해당 추천만 출력되고, 차트에서 센서 또는 샘플을 선택하면 올바른 결과가 갱신될 것이다. 고정 모델의 위험 순위에 분석 가치가 있는지는 분리된 시험 데이터의 AP와 Recall@20%로 확인한다. 기능 완성과 모델 성능을 별도로 평가하고, 높은 예측 성능이나 실제 수율 개선을 보장하지 않는다.

# 04 사용자와 첫 버전 범위

주 사용자는 반도체 데이터 분석 입문자이며, 본인 PC에서 시연하는 개인 프로젝트로 시작한다. 지원 입력은 제공된 SECOM 센서·라벨·시간 형식이다. 다른 공정의 임의 CSV나 이미지까지 자동으로 해석하는 범용 서비스는 첫 버전의 범위에 포함하지 않는다.

| 우선순위 | 구현 범위 |
| --- | --- |
| P0 필수 | 데이터 요약, R01~R06 추천 규칙, 학습 전처리와 기준 모델, 위험 순위, 핵심 차트 6종, 센서·샘플 선택, 검토 비율 조절, Markdown 보고서, 도움말, README와 Git 버전 관리. |
| P1 우선 확장 | 핵심 기능 완료 후 Docker 실행과 Cloud Run 배포. 기존 환경을 활용하되 배포 지연 시 로컬 완성본을 유지한다. 월별 차트와 랜덤포레스트 비교를 추가할 수 있다. |
| P2 추가 선택 | 실제 계산 결과만 전달하는 AI 해설 버튼, 개별 SHAP, 시간 순서 추가 평가, 제한된 CSV 업로드. |
| 최종 프로젝트 | 자연어 에이전트의 함수 선택과 호출, 문서 검색, 분석 이력 DB, 다른 공정 스키마 지원. 센서 의미가 확보된 데이터로 공정 단위 해석 확장. |

첫 주 필수 기능은 LLM API 없이 실행한다. Firebase 인증과 이력 저장, PWA, 영상·이미지 처리, 음성 출력은 후속 범위로 둔다. 모델·그래프의 검증을 완료하기 전 확장 기능을 추가하지 않는다.

## 교육 내용과 구현 기능의 연결

| 교육 내용 | 프로젝트 적용 | 남길 결과물 |
| --- | --- | --- |
| Python과 가상환경 | 파일 로드와 전처리 및 분석 함수 | 코드와 패키지 버전 |
| 분류와 데이터 전처리 | 불균형을 고려한 기준 모델 | 저장 모델과 평가표 |
| 상관관계와 시각화 | 분포와 정상 비교 및 위험 순위 | 대화형 차트 |
| 웹앱과 GitHub | 결과 조회와 코드 이력 관리 | 실행 앱과 Git 기록 |
| Docker와 Cloud Run | 컨테이너 실행과 배포 목표 | Dockerfile과 배포 기록 |
| LLM Wiki | 용어와 방법을 Markdown 도움말로 정리 | 출처가 있는 도움말 |
| 챗봇과 환경변수 | 선택적으로 결과 해설 연결 | 요약 입력과 설명 검증 |

4C는 분석 근거 검토, 사용자가 탐색할 UI 설계, 결과와 한계 설명, AI와의 개발 협업에 반영한다. AI가 생성한 코드도 실행과 수치 대조를 거쳐 사용한다. 영상·이미지 기술은 관련 데이터 확보 후 적용한다.

# 05 사용 흐름과 화면 구성

Streamlit의 단일 앱을 개요, 추천, 센서 탐색, 위험 샘플, 평가와 보고서 영역으로 나눈다. 차트는 Plotly를 사용해 마우스 값 확인, 범례 선택과 확대를 제공한다. 센서 드롭다운과 샘플 선택 표를 기본 조작으로 사용하며 차트 클릭 연동은 선택 기능으로 둔다. [2]

| 영역 | 사용자 조작 | 화면 결과 |
| --- | --- | --- |
| S01 데이터 개요 | 준비된 SECOM 데이터 조회 | 행·열·결측·불량 지표와 개수 그래프 |
| S02 분석 추천 | 이유 확인과 분석 실행 | 규칙 ID와 관찰값 및 실행 상태 |
| S03 센서 탐색 | 센서 ID 드롭다운 선택 | 히스토그램과 박스플롯 및 결측률 |
| S04 위험 샘플 | 표의 샘플 선택과 검토 비율 조절 | 위험 순위와 정상 참고 분포 비교 |
| S05 모델 평가 | 고정 평가와 탐색 결과 구분 | 혼동행렬 및 AP와 검토 성과 |
| S06 보고서와 도움말 | 다운로드와 용어 조회 | Markdown 보고서와 개념 설명 |

# 06 분석 기능과 완료 기준

| 기능 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| F01 요약과 입력 검사 | 센서·라벨 행 수와 열 수를 검증하고 결측·불균형·시간 요약을 생성한다. 잘못된 입력은 안내한다. |
| F02 조건별 추천 | 실제 관찰값에 맞는 R01~R06과 이유 및 구현된 실행 상태를 출력한다. |
| F03 위험 순위와 비율 | 고정 모델의 점수를 정렬하고 상위 20%를 기본 표시한다. 5~50% 탐색 시 검토 수와 Recall·Precision이 바뀐다. |
| F04 차트와 샘플 비교 | 핵심 6종 차트가 실제 결과를 사용한다. 센서·샘플 선택 시 올바른 값으로 갱신되고 결측 대체 상태를 구분한다. |
| F05 보고서와 도움말 | 추천·실행 결과·모델 버전·고정 평가·탐색 비율·한계를 저장한다. 용어와 계산 방법을 도움말로 제공한다. |

앱의 분석 실행은 저장 모델의 추론·평가·비교를 수행한다. 모델 학습은 별도 코드에서 진행하고 앱을 열거나 샘플을 바꿀 때마다 재학습하지 않는다. 추천만 존재하는 분석은 완료된 결과와 구분해 표시한다.

## 핵심 시각화와 상호작용 명세

차트는 사용자의 질문에 답하도록 배치한다. 590개 센서를 한 화면에 모두 그리지 않고 결측 상위 항목, 선택 센서와 주요 후보 5개를 우선 보여 준다. 모든 차트에 표본 범위와 개수를 표시하며 숫자 표도 함께 제공한다.

| ID와 차트 | 답할 질문과 조작 | 데이터와 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| V01 정상 불량 개수 | 정상과 불량이 얼마나 있는가. 개수와 비율을 함께 표시. | 전체 입력의 라벨 개수. 합계는 1,567이며 1,463 대 104와 일치. |
| V02 센서 결측률 | 빈 값이 많은 센서는 무엇인가. 결측률 상위 20개와 전체 요약 제공. | 원본 센서값의 결측 위치를 사용. 분모와 비율이 표의 계산값과 일치. |
| V03 선택 센서 분포 | 값이 어떻게 분포하는가. 드롭다운 변경 시 히스토그램과 박스플롯 갱신. | 개발 데이터의 관측값. 결측 수를 별도 표시하며 시험 정답을 보고 모델을 고르지 않음. |
| V04 위험 순위 | 어느 샘플부터 볼 것인가. 선택 표와 5~50% 검토 슬라이더. | 고정 시험 결과의 점수와 ID. 선정 수는 ceil(N×비율). 동점은 ID 순서. |
| V05 정상 참고 비교 | 선택 샘플의 주요 센서값은 정상 분포와 얼마나 다른가. 주요 5개 후보별 값 확인. | 학습 정상 데이터의 센서별 분포와 5~95백분위. 원측정·대체 상태와 센서 ID가 일치. |
| V06 성능 평가 | 놓친 불량과 오탐은 얼마나 있는가. 혼동행렬과 AP 및 순위 지표 표시. | 시험 결과에서 계산. TP+FP+FN+TN은 시험 수. 임계값 분류와 상위 비율 선정 지표 구분. |

## 시각화 해석과 확장

V03에서 정상·불량 분포를 겹쳐 표시할 때는 빈도 대신 그룹별 비율 또는 밀도를 사용하고 각 그룹의 표본 수를 표시한다. 서로 단위가 다른 센서를 하나의 원값 축으로 비교하지 않는다. V05는 센서별 분포 위에 샘플값을 표시하고 결측 샘플은 대체값임을 명시한다. 정상 참고 구간은 장비 규격이 아니다.

월별 관측 수와 불량 비율은 R05 요약표로 필수 제공하고 차트 V07은 확장으로 둔다. 상관관계 히트맵과 PCA는 추가 탐색 후보이며 변수 수를 제한하고 상관을 원인으로 단정하지 않는다. 웨이퍼 위치 정보가 없으므로 웨이퍼맵을 생성하지 않는다.

색상과 함께 정상·불량 문자, 축 제목과 수치를 표시한다. 작은 화면에서 표는 가로 스크롤을 제공하고 차트가 잘리는지 확인한다. 그래프용 요약과 보고서는 동일한 계산 결과를 사용한다.

## 분석 추천 규칙과 실행 상태

조건은 설명 가능한 프로젝트용 휴리스틱이다. 20%, 100개와 5%p는 산업 표준 또는 장비 관리 한계가 아니다. 여러 규칙이 동시에 적용될 수 있으며 조건과 설정을 기록한다.

| 규칙과 조건 | 추천과 연결 기능 | 실행 범위 |
| --- | --- | --- |
| R01 결측값 존재 | 결측률 확인과 학습 중앙값 대체. V02와 측정 상태 표시. | P0 |
| R02 학습 상수 열 존재 | 상수 열 제외와 목록 표시. 전체 탐색 수와 실제 제거 목록 구분. | P0 |
| R03 불량 비율 20% 미만 | 클래스 가중치와 Recall·Precision·AP 평가. V01 및 V06. | P0 |
| R04 센서 수 100개 초과 | 규제된 기준 모델과 주요 변수 후보. V03 및 V05. 추가 모델 비교. | 기본 P0 비교 P1 |
| R05 시간 정보 있음 및 월별 불량 비율 범위 5%p 이상 | 월별 표본 구성 확인과 시간 순서 평가 추천. 월별 표와 선택 차트 V07. | 요약 P0 재평가 P2 |
| R06 선택 샘플이 위험 상위 20% | 학습 정상 분포와 주요 센서 비교 우선 안내. V04 및 V05. | P0 |

R06의 기본 20% 기준은 탐색 슬라이더를 바꾸어도 유지한다. 화면은 기본 우선 검토 대상과 현재 탐색 비율의 선택 대상을 구분한다. 상위 대상이 아닌 샘플도 수동으로 비교할 수 있다.

추천 기록에는 규칙 ID, 관찰값, 조건, 방법, 이유, 상태를 포함한다. 상태는 미실행, 실행 완료, 오류, 미구현 제안으로 구분한다. 라벨 없음 또는 단일 클래스라면 요약만 제공하고 새로운 이진 모델 학습·평가는 제한한다.

# 07 실제 데이터와 전처리

제공된 ZIP은 secom.data, secom_labels.data, secom.names로 구성된다. 실제 센서 파일은 1,567행과 590열이며 정상 1,463개, 불량 104개다. 라벨 -1은 0, +1은 1로 변환하고 원본 행 번호를 sample_id로 유지한다. CSV 변환 후에도 행·열·결측·라벨 정렬을 원본과 대조한다. [1]

| 전체 탐색 결과 | 모델링 처리 |
| --- | --- |
| 결측 41,951셀 약 4.54% | 학습 부분에서 중앙값 계산 후 적용. 원측정 결측 표시 보존. |
| 관측값 상수 센서 116개 | 모델의 상수 열 목록은 학습 폴드에서 다시 판정. |
| 결측률 50% 초과 센서 28개 | 학습 기준 제거 후보로 처리하고 목록 기록. |
| 기록 기간 2008년 7월부터 10월 | 시간을 보존하고 월별 표본 수와 불량 비율을 요약. |

실제 센서명·단위·장비·레시피·공정 단계 매핑이 없으므로 센서 번호를 온도나 압력으로 해석하지 않는다. 0을 일괄 결측으로 처리하지 않는다. 각 행은 생산 대상의 측정 기록으로 다루며 웨이퍼 여부를 확정하지 않는다.

# 08 모델 평가와 결과 해석

개발 약 80%와 시험 약 20%를 클래스 비율을 고려해 고정 분리하고 ID와 시드를 기록한다. 개발 교차검증에서 전처리·모델 설정을 비교하고 모델을 선정한다. 각 폴드의 학습 부분에서 열 제거·대체·스케일링을 계산한다. 시험 데이터는 최종 평가에 사용하며 결과를 보고 모델이나 기준을 반복 선정하지 않는다. [5]

| 평가 항목 | 계산과 해석 |
| --- | --- |
| Accuracy | 전체 정답 비율. 모두 정상이라고 해도 전체 원본에서 약 93.4%이므로 단독 평가를 피한다. |
| Recall 및 Precision | 실제 불량 중 찾은 비율과 불량으로 판단한 대상 중 실제 불량 비율. 불량 표본 수와 함께 보고한다. |
| Average Precision | 불량이 위험 순위 앞에 모이는 정도를 요약. 시험 불량 비율을 참고 수준으로 함께 표시. |
| Recall 및 Precision at 20 percent | 고정 상위 20%에서 찾은 불량 비율과 선정 대상 중 불량 비율. 선정 수는 올림 처리. |
| 탐색용 검토 비율 | 5~50% 범위의 선정 수와 성과 변화를 보여 주되 최종 고정 평가와 구분한다. |

0~1 출력을 쓰는 분류 모델의 혼동행렬 기준은 0.5로 고정해 기록한다. 모든 모델의 원점수에 0.5를 적용하지 않는다. 모델 출력을 실제 불량 확률로 단정하려면 보정 검증이 필요하므로 화면에서는 위험 점수로 표시한다. AP와 PR 곡선의 사다리꼴 면적은 지표명과 계산법을 구분한다. [6]

기준 모델은 클래스 가중치를 적용한 로지스틱 회귀다. 가능하면 랜덤포레스트를 동일한 개발 분리로 비교하고 작은 설정 탐색만 수행한다. 주요 변수는 표준화 계수 또는 명시한 전역 중요도로 선정하며 개별 샘플의 원인으로 표현하지 않는다.

앞서 예비 릿지 선형 분류 실험은 시험 314개 중 불량 21개에서 상위 63개로 9개를 찾아 Recall 약 42.9%, Precision 약 14.3%, AP 약 0.156이었다. 이는 이번 로지스틱 회귀의 최종 성능이 아니며 구현 후 다시 평가한다. 작은 불량 표본의 성능 변동을 함께 기록한다.

# 09 입출력과 보고서 설계

| 결과 객체 | 필수 필드 |
| --- | --- |
| 데이터 요약 | 행·센서 수, 라벨 개수, 결측률, 월별 개수, 데이터 범위 |
| 추천 기록 | rule_id, 관찰값, 조건, 방법, 이유, execution_status |
| 위험 및 비교 | sample_id, score, rank, top20, 탐색 비율, 센서 ID, 원값·대체값·참고 구간 |
| 저장 보고서 | 데이터와 모델 버전, 분리, 추천, 고정 지표, 탐색 결과, 선택 샘플, 한계와 미실행 항목 |

Markdown 보고서와 예측 CSV를 다운로드한다. 차트는 실제 UI에서 제공하고 필수 보고서는 수치와 해설을 포함한다. 차트 이미지 내보내기는 선택 기능이다. 화면과 보고서는 동일한 결과 객체를 사용해 수치 불일치를 방지한다.

# 10 분석 함수와 AI 확장

| 함수 | 역할 |
| --- | --- |
| summarize_data | 센서·라벨·시간을 검증하고 요약한다. |
| recommend_analysis | 요약과 기본 위험 상태를 규칙에 대조해 이유와 상태를 반환한다. |
| predict_risk | 저장 전처리·모델로 점수와 순위를 계산한다. |
| compare_reference | 선택 샘플을 학습 정상 센서 분포와 비교한다. |
| calculate_review_metrics | 고정 및 탐색 비율의 선정 수와 Recall·Precision을 계산한다. |
| build_charts | 분석 결과를 받아 V01~V06 차트와 표를 만든다. |
| make_report | 동일 결과 객체에서 Markdown 문서를 생성한다. |

각 함수는 입력 검사와 구조화된 출력 및 오류를 제공한다. 최종 에이전트는 이러한 함수의 선택·호출과 설명을 담당한다. 첫 주의 선택 AI 해설은 사용자가 버튼을 누르면 계산된 요약만 전달하는 단일 기능으로 제한한다.

## AI 해설과 도움말의 기준

LLM Wiki 학습을 활용해 결측·불균형·Recall·AP·정상 참고 분포 등 8개 내외 용어를 Markdown 도움말로 정리하고 출처를 남긴다. 전체 문서 검색 시스템이나 벡터 DB는 첫 주에 구축하지 않는다.

AI 해설을 추가하면 전체 원본 대신 데이터 요약, 추천 근거, 실제 지표와 선택 샘플 비교값을 전달한다. 설명은 제공 수치와 일치해야 하고 센서 의미나 공정 원인을 만들어 내지 않아야 한다. 호출 실패 시 고정 해설을 제공하고 두 결과를 구분한다. 키는 코드·보고서·Git에 넣지 않고 환경변수 또는 배포 비밀 설정을 사용한다.

# 11 시스템과 기술 구성

사용자 브라우저 → Streamlit 화면 → 추천 규칙과 Python 분석 함수 → 저장 전처리·모델과 SECOM 파일의 구조로 구현한다. Plotly는 실제 계산 결과를 차트로 표시한다. 학습은 별도 스크립트에서 수행하고 앱은 모델을 불러온다.

| 기술 | 사용 목적 |
| --- | --- |
| Python pandas NumPy | 파일 처리와 결측·분포·라벨·시간 요약 |
| scikit learn joblib | 전처리 파이프라인과 학습·평가·모델 저장 |
| Streamlit Plotly | 웹 화면과 선택 조작 및 대화형 차트 |
| Git GitHub | 개발 이력과 재현 가능한 코드 관리 |
| Docker Cloud Run | 컨테이너 실행과 서비스 배포 확장 |

# 12 실행 환경과 재현 기준

프로젝트 전용 Python 환경과 패키지 버전을 고정한다. data/raw, src, notebooks, artifacts, results 폴더와 app.py, requirements.txt, README.md로 구성한다. 원본 파일, 분리 ID, 선택 열과 전처리·모델 버전을 기록하고 다른 세션에서 저장 모델을 다시 불러와 결과를 대조한다.

완성 앱을 Docker로 실행한 후 Cloud Run 배포를 확장 목표로 진행한다. 학습은 로컬에서 수행하고 앱과 고정 모델을 컨테이너에 포함한다. 배포 시 PORT와 바인딩, 차트·다운로드·재접속을 확인한다. 6일차 계획 시간을 넘기면 로컬과 Docker 실행을 제출 기반으로 유지한다. [3][4]

첫 버전 결과는 사용자 다운로드로 보관한다. 서버 파일 저장만으로 영구 이력을 보장하지 않으며 이력이 필요해지면 별도 저장소를 설계한다. 첫 주의 Firebase 사용자 인증과 DB는 범위에서 제외한다. 클라우드 사용 비용은 계정 설정과 실제 사용량을 확인해 기록한다.

# 13 일주일 개발 일정

하루 약 4시간과 AI 개발 지원을 가정한다. AI가 초안을 작성한 뒤 개발자가 실행·수치·데이터 분리를 확인한다. 3일차에 첫 시연 가능한 대시보드를 만들고 4일차에 필수 사용 흐름을 완성한다.

| 일차 | 작업 | 매일 남길 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CSV와 라벨 정렬 확인, 분리, 원본 요약과 V01·V02 | 데이터 명세와 첫 진단 화면 |
| 2 | 학습 전처리, 기준 모델, 교차검증, 추천 규칙 | 저장 모델 초안과 추천·평가표 |
| 3 | 모델 고정, 시험 점수, V03~V06, 센서·샘플 선택 | 대화형 대시보드 첫 완성본 |
| 4 | 검토 비율, 보고서·CSV 다운로드, 용어 도움말 | 필수 P0 사용자 흐름 완성 |
| 5 | 수치·차트·규칙·데이터 누수 검사, 오류 수정 | 기능 검증 기록과 안정화 앱 |
| 6 | Docker 실행과 가능하면 Cloud Run 배포 | 실행 환경과 배포 기록 또는 로컬 시연 |
| 7 | 고정 결과 정리, README, 발표와 재시연 | 최종 제출물과 발표 자료 |

모델 비교는 개발 데이터에서 선정 전 수행한다. 3일차 이후 시험 결과를 보고 추가 튜닝하지 않는다. AI 해설·SHAP·추가 시각화는 P0 검증과 제출 준비에 지장이 없을 때만 추가한다. 지연 시 P2를 먼저 줄이고 P1 배포보다 P0 완성을 우선한다.

## 발표 시연 순서

데이터 불균형과 결측 확인 → 추천 이유 확인 → 센서 선택에 따른 그래프 변화 → 위험 샘플 선택과 정상 비교 → 검토 비율 변화와 고정 평가 구분 → 보고서 다운로드 → 분석 한계와 최종 에이전트 확장 설명.

## 기능과 시각화 검증 사례

| ID | 확인할 일 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| C01 | 데이터·라벨·모델 로드 | 행·열·ID 일치, 전체 시험 점수 생성 |
| C02 | 추천 참 거짓과 경계 | 불량 20%와 센서 100개는 조건 미충족, 시간 차이 5%p는 충족 |
| C03 | 순위·동점·비율 변경 | ID 기준 동점 처리, ceil 선정 수와 올바른 지표 갱신 |
| C04 | 센서와 샘플 선택 | 선택 ID·분포·원값·대체값·참고 구간 일치 |
| C05 | 차트와 표 및 보고서 대조 | V01~V06 수치·축·범위가 표와 일치, 상태와 버전 저장 |
| C06 | 분류와 순위 지표 분리 | 혼동행렬 합계가 시험 수, 기본 20%와 탐색 비율 구분 |
| C07 | 오류와 재시작 | 파일 없음·잘못된 ID 안내, 다시 불러와 동일 결과 |
| C08 | 브라우저와 작은 화면 | 주요 조작·다운로드 동작, 차트 잘림과 글자 겹침 없음 |
| C09 선택 | 배포와 AI 해설 | 배포 환경에서 핵심 흐름 확인, 해설 수치 일치와 실패 안내 |

혼동행렬 지표의 분모가 0인 경우 미정의로 표시하고 차트에 유효 표본이 없으면 빈 그래프 대신 안내를 보여 준다. 정상·불량은 색상과 문자로 구분한다. 실제 성능·원본 요약·학습용 가상 예시를 명확히 구분한다.

# 14 제출물과 최종 프로젝트 연결

| 필수 제출물 | 포함할 내용 |
| --- | --- |
| 실행 서비스 | Streamlit 코드와 핵심 6종 차트 및 사용자 조작 |
| 분석 산출물 | 노트북, 고정 평가표, 예측 CSV, 학습 정상 참고 분포 |
| 추천과 모델 | R01~R06 규칙·근거·검증, 전처리 포함 모델과 분리 ID |
| 보고서와 도움말 | 실제 다운로드 Markdown 보고서와 용어 설명 |
| 재현과 발표 | README, 패키지 버전, Git 이력, 검증 기록, 5장 내외 발표 |
| 확장 완료 시 | Dockerfile, 배포 URL 또는 실행 기록, AI 해설 검증 |

최종 프로젝트는 검증된 분석 함수에 자연어 에이전트를 연결하는 방향으로 진행한다. 실제 장비·공정 해석에는 센서명·단위·공정 단계·레시피와 제약 정보가 있는 추가 데이터가 필요하다. 현재 중간 결과물은 조사 후보와 분석 방법을 지원하며 실제 장비 조절값을 제안하지 않는다.

## 참고 자료

[1] UCI SECOM 데이터 설명

[2] Streamlit Plotly 차트와 선택 기능

[3] Streamlit Docker 실행 안내

[4] Google Cloud Run 컨테이너 배포

[5] scikit learn 전처리와 데이터 누수 방지

[6] scikit learn 모델 평가 지표